认证计费迁移升级与国际科研通道建设
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	认证计费迁移升级与国际科研通道建设
	· 认证计费迁移服务：
1、在新的虚拟机上安装数据库，重新安装锐捷的RG-SAM+并升级到最新版本，完成重新布署；
2、重新安装锐捷RG-Eportal并升级到最新版本，完成重新布署；
3、重新安装锐捷RG-SAM+ 自助组件服务，并升级到最新版本，完成重新布署；
4、迁移数据库，并且完成数据库升级、迁移授权、启动业务、测试联调、完成认证记费平台的优化工作；
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	· 日志系统迁移服务：
1、日志服务器的操作系统安装，日志管理软件的；
2、重新布署日志服务（原来日志服务器需继续保留一段时间，旧日志暂无法迁移到新服务器）；
3、日志服务重新布署后需要对RG-BDS-C和大数据安全平台基础版软重新授权；
4、日志服务器重新布署后，对日志进行收集、统计与分析，测试服务；
	
	
	
	

	
	
	· 网络的配置调整，优化服务：
1、设备及软件的安装调试优化等服务；
2、需要对物理链路调整优化、重新标记等；
3、根据学校业务需求，调整计费策略以及出口策略；
4、配合认证计费迁移实施，测试、维护等；
5、对出口综合网关，交换机等配置调整，优化配置等服务；
	
	
	
	

	
	
	· 开通国际科研通道接入
实现我校接入跨境科技专用通道的；实现用户二次认证及日志记录功能；
	
	
	
	

	
	
	· 迁移后技术服务：
迁移完成后，根据实际运行情况，对整个平台进行调整优化，含1年的技术服务。
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一、供应商资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的供货能力、技术安装团队及售后服务能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
二、成交原则
满足本询价文件全部实质性要求、资质合格且报价最低的供应商为成交供应商。
三、交货时间（交付期）
自合同签订之日起，10个工作日内。
四、服务地点
采购人指定地点（四川外国语大学）。
五、验收方式
1. 安装测试：由供应商技术人员按询价单上项目要求完成锐捷认证计费迁移服务、日志系统迁移服务、开通国际科研通道接入、实现用户二次认证并记录用户日志、网络的配置调整及优化服务、迁移后技术服务，并测试通过。
2. 验收合格后，双方共同签署验收单；若验收不合格，供应商须在3 个工作日内完成重新布署整改，直至验收合格，逾期产生的损失由供应商承担。
六、质保要求
1.  本项目含为期1 年的技术服务，自项目验收合格之日起计算。
2. 质保期内，若出现故障或运行异常，供应商须在接到通知后1 小时内响应，24 小时内提供上门技术服务，确保系统及时恢复正常运行。
七、付款方式
1. 完成并验收合格后，供应商开具全额增值税专用发票，采购人以转账方式支付合同总金额的 100%。
八、补充说明
1. 本项目最高限价 48000.00 元。本次报价为人民币含税全包价，包含技术服务费、耗材费、安装调试费、质保服务费、税费等所有与本项目相关的费用。因供应商自身原因造成漏报、少报，相关责任由其自行承担，采购人不再另行支付费用。
2. 报价时须提供以下材料并加盖供应商公章：
（1）营业执照副本复印件；
（2）售后服务承诺函。
3. 报价人须在2026 年 9月 14 日 10:00 前，将填写完整并加盖鲜章的报价单及相关资料密封递交至四川外国语大学宏文楼609办公室。
4. 联系人：舒老师，联系电话：65385133
